# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

## Tên đồ án: Hệ thống coach bodybuilding ( Thể hình online)

## Nhóm: Võ Hồng Tú

## Số lượng Thành Viên: 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| 1 | 28/2- 4/10 | Thiết kế giao diện  web | Võ Hồng Tú | 50% |  |
| 2 | 6-11/10 | Thiết kế giao diện web + thiết kế database | Võ Hồng Tú | 60% |  |
| 3 | 12-18/10 | Thiết kế database + liên kết database, tìm hiểu api | Võ Hồng Tú |  |  |
| 4 | 19-25/10 | Tạo các trang và api: login, quản lý user, quản lý thành viên | Võ Hồng Tú |  |  |
| 5 | 26/10-1/11 | Tạo trang quản lý thông tin | Võ Hồng Tú |  |  |
| 6 | 2-8/11 | Tạo trang và api quản lý phòng chat | Võ Hồng Tú |  |  |
| 7 | 9-15/11 | Tạo trang và api quản lý phòng chat | Võ Hồng Tú |  |  |
| 8 | 16-22/11 | Tạo trang quản lý nhắc nhắc lịch hẹn tự động trên admin page | Võ Hồng Tú |  |  |
| 9 | 23-29/11 | Tạo trang và api login cho user, | Võ Hồng Tú |  |  |
| 10 | 30/11-6/12 | Tạo trang chỉnh sửa thông tin của user | Võ Hồng Tú |  |  |
| 11 | 7-13/12 | Tạo trang hiển thị danh sách huấn luyện viên | Võ Hồng Tú |  |  |
| 12 | 14-20/12 | Thiết kế app | Võ Hồng Tú |  |  |
| 13 | 21-27/12 | **Thiết kế app** | Võ Hồng Tú |  |  |
| 14 | 28/12-29/1/2021 | Thiết kế app | Võ Hồng Tú |  |  |
|  |  |  |  |  |  |